МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

**СОВЕТ УСТЬ-ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

06.04.2015 г.  **№ 104**

|  |  |
| --- | --- |
| О Плане работы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015-2016 гг. МУП «ЖКХ Усть-Тымское» |  |

Заслушав План работы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015-2016 гг. директора МУП «ЖКХ Усть-Тымское»

**Совет Усть-Тымского сельского поселения РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015-2016 гг. МУП «ЖКХ Усть-Тымское», согласно приложению.

2. Директору МУП «ЖКХ Усть-Тымское» предоставлять отчёты по выполненным мероприятиям по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015-2016 гг., не позднее 10 дней со дня выполнения мероприятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на социально-экономический комитет Совета депутатов Усть-Тымского сельского поселения.

Председатель Совета,

Глава Усть-Тымского сельского поселения А. А. Сысолин

Приложение к решению

Совета Усть-Тымского сельского поселения

от 06.04.2015 г. № 104

**План работы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2015-2016 гг.**

**МУП «ЖКХ Усть-Тымское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название объекта** | **Состав работ** | **Стоимость работ,** **тыс. руб.** | **Срок исполнения** |
| 1. | ДЭС | Замена фонарей уличного освещения (светодиодные) |  | апрель-май |
| Текущий ремонт здания ДЭС |  | июнь-август |
| Техническое обслуживание дизельного генератора |  | июнь-июль |
| Капитальный ремонт двигателя 7514 | 125 | июнь-сентябрь |
| Замена электрических опор в количестве – 2 шт. |  | июль-август |
| 2. | Котельная школы | Установка водоподготовки |  | июнь |
| Текущий ремонт котельного оборудования |  | май-июнь |
| Текущий ремонт здания котельной |  | май-июнь |
| Замена теплоизоляции труб отопления |  | август-сентябрь |
| 3. | Котельная детского сада | Текущий ремонт котельного оборудования |  | май-июнь |
| Текущий ремонт помещения котельной |  | май-июнь |
| 4. | Транспортный цех | Приобретение колеса К-700 | 80 | апрель-май |
| Приобретение переднего моста МТЗ-80 | 31 | апрель-май |
| 5. | РММ | Текущий ремонт помещения РММ |  | май-июнь |